📊

KR 유튜브 트렌드 대시보드

단계별 개발 체크리스트 PRD

Vibe Coding Edition — 인기 영상 · 구독자 · 증가율 · 연령대 분석 대시보드

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 버전 | v1.0 (UI 샘플 확정 기반) |
| 작성일 | 2026년 5월 |
| 개발 방식 | 바이브 코딩 (Claude Code / Cursor) |
| 핵심 데이터 | YouTube Data API v3 (무료, 일 10,000유닛) |
| 개발 기간 | 5주 (Phase 1: 2주 / Phase 2: 3주) |
| 배포 환경 | 정적 HTML + FastAPI 백엔드 (Oracle Cloud Free) |
| 월 예상 비용 | $0 (YouTube API 무료 티어 내 운영) |

# 1. 프로젝트 개요

## 1.1  배경 및 목적

한국 유튜브의 최신 동향을 한눈에 파악할 수 있는 대시보드를 구축한다. 인기 영상 순위(카테고리별 TOP 10), 채널 구독자 순위, 일간·주간·월간 구독자 증가율, 연령대별 콘텐츠 선호 분석을 제공하며, 1위 영상은 대시보드 내 인라인 재생을 지원한다.

## 1.2  핵심 목표

| 목표 | 설명 | 달성 기준 |
| --- | --- | --- |
| 카테고리별 TOP 10 | 전체/음악/게임/엔터/뉴스/교육/뷰티/먹방/여행/IT 각 10건 | 카테고리 전환 시 독립 데이터 표시 |
| 구독자 순위 | 한국 주요 채널 구독자 수 TOP 10 | channels.list 배치 1유닛으로 처리 |
| 증가율 분석 | 일간/주간/월간 구독자 증가 TOP 10 | DB 스냅샷 차이 계산으로 구현 |
| 연령대 분석 | 10대~50대 선호 콘텐츠 & 추천 영상 | KISDI 연구 매핑 테이블 적용 |
| 인라인 재생 | 1위 영상 → 페이지 내 유튜브 embed | 2~10위는 새 탭 유튜브 이동 |
| 쿼타 최소화 | 일 사용량 10,000유닛 10% 이내 유지 | 캐싱·배치 전략 적용 |

## 1.3  확정된 UI 레이아웃 (샘플 기준)

┌──────────────────────────────────────────────┐
│  헤더바: [로고]  [갱신시각]  [↻ 최신뉴스 갱신]  │
├──────────────────────────────────────────────┤
│  탭 메뉴: 인기 영상 순위 / 구독자 순위 / 증가율 / 연령대 │
├──────────────────────────────────────────────┤
│  필터: [일간|주간|월간]  [전체|음악|게임|엔터|뉴스|교육|뷰티|먹방|여행|IT] │
├──────────────┬───────────────────────────────┤
│  1위 인라인   │  2~10위 썸네일 리스트          │
│  플레이어     │  (클릭 → 새탭 유튜브)         │
│  (embed)     │  번호 / 썸네일 / 제목 / 조회수 │
└──────────────┴───────────────────────────────┘

# 2. 데이터 아키텍처 & API 설계

## 2.1  YouTube Data API v3 쿼타 전략

⚠️  YouTube API는 하루 기본 10,000유닛이 제공됩니다. search.list는 100유닛/회로 매우 비싸므로 절대 사용하지 않습니다.

| API 메서드 | 유닛 비용 | 용도 | 호출 전략 |
| --- | --- | --- | --- |
| videos.list (chart=mostPopular) | 1유닛/회 | 카테고리별 인기 영상 수집 | 카테고리×3기간 = 30회 → 30유닛/일 캐시1h |
| channels.list (id 배치 50개) | 1유닛/회 | 채널 구독자 수 수집 | 50개 배치 1회 → 1유닛/일 캐시24h |
| search.list | 100유닛/회 | ❌ 사용 금지 | video ID 사전 확보 후 videos.list 사용 |
| 합계 예상 | ~170유닛/일 | 전체 데이터 갱신 | 10,000유닛의 1.7% 사용 |

## 2.2  전체 시스템 아키텍처

[ 브라우저 UI — HTML/CSS/JS ]
       │  fetch('/api/videos?cat=music&period=daily')
       │  fetch('/api/channels')
       │  fetch('/api/growth?period=weekly')
       ↓
[ FastAPI 백엔드 ]
  ├── /api/videos   → Redis 캐시 확인 → YouTube API → 응답
  ├── /api/channels → DB 스냅샷 조회 → YouTube API → 저장
  ├── /api/growth   → DB 과거값 - 현재값 = 증가량 계산
  └── 스케줄러       → 매일 09:00 전체 갱신 + DB 스냅샷 저장
       ↓
[ YouTube Data API v3 ]   [ SQLite DB (스냅샷 저장) ]

## 2.3  구독자 증가율 계산 방식

YouTube API는 현재 구독자 수만 제공합니다. 증가율은 아래 방식으로 계산합니다.

# 매일 09:00 스케줄러 실행
오늘 구독자 수 = channels.list API 호출
DB에 {channel_id, subscriber_count, timestamp} 저장

      
# 증가량 계산
일간 증가 = 오늘 저장값 - 어제 저장값
주간 증가 = 오늘 저장값 - 7일 전 저장값
월간 증가 = 오늘 저장값 - 30일 전 저장값
증가율(%) = 증가량 / 기준일 구독자 수 × 100

## 2.4  연령대 매핑 테이블 (KISDI 연구 기반)

💡  YouTube API는 타 채널의 연령대 데이터를 제공하지 않습니다. KISDI·갤럽·나스미디어 연구 데이터를 기반으로 카테고리-연령대 매핑 테이블을 구현합니다.

| YouTube 카테고리 | 주 시청 연령대 | 근거 데이터 | API categoryId |
| --- | --- | --- | --- |
| 게임 (Gaming) | 10~20대 | KISDI 20대 1위 장르 | ID: 20 |
| 음악 (Music) | 10~20대 | 전 연령 공통, 10~20대 집중 | ID: 10 |
| 뷰티/패션 (Howto) | 10~30대 여성 | 나스미디어 2025 NPR | ID: 26 |
| 엔터테인먼트 | 20~40대 | KISDI 전 연령 1~2위 | ID: 24 |
| 교육 (Education) | 20~30대 | 자기계발 수요층 | ID: 27 |
| 먹방 (Food) | 20~40대 | 전 연령 선호, 30대 집중 | ID: 26 |
| 여행 (Travel) | 30~50대 | 여행 지출 주도층 | ID: 19 |
| 뉴스/정치 (News) | 40~60대 | KISDI 50대 1위 장르 | ID: 25 |
| IT/과학 (Science) | 20~40대 | 디지털 소비 주도층 | ID: 28 |

# 3. UI 상세 설계

## 3.1  4개 탭 구성

| 탭 | 주요 기능 | 핵심 인터랙션 |
| --- | --- | --- |
| 인기 영상 순위 | 카테고리 × 기간 필터 / 1위 인라인 재생 / 2~10위 새탭 | 카테고리 탭 클릭 → 독립 데이터 10건 로드 |
| 구독자 순위 | 한국 채널 TOP 10 / 구독자수·조회수 정렬 | 정렬 전환 버튼 |
| 구독자 증가율 | 일간·주간·월간 증가 TOP 10 / 스파크라인 추세 | 기간 전환 버튼 → 증가량·증가율 재계산 |
| 연령대 분석 | 10대~50대 시청 비중 / 연령별 선호 콘텐츠 / 추천 영상 5건 | 연령대 필터 클릭 → 선호도·추천 영상 갱신 |

## 3.2  영상 재생 UX 설계

| 순위 | 재생 방식 | 구현 방법 | 이유 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1위 | 페이지 내 인라인 재생 | YouTube embed iframe (autoplay=1) | 가장 인기 영상 → 즉시 시청 유도 |
| 2~10위 | 새 탭으로 유튜브 이동 | <a href target=_blank> | 순위 목록 유지하면서 다른 영상 탐색 |
| 연령대 탭 추천 영상 | 썸네일 클릭 → 새 탭 | <a href target=_blank> | 분석 화면 유지 |

## 3.3  카테고리 필터 목록

| 카테고리 라벨 | YouTube categoryId | 색상 배지 | 주 연령대 |
| --- | --- | --- | --- |
| 전체 | mostPopular (regionCode=KR) | 회색 | 전 연령 |
| 음악 | 10 | 황색 | 10~20대 |
| 게임 | 20 | 파랑 | 10~20대 |
| 엔터 | 24 | 분홍 | 20~40대 |
| 뉴스 | 25 | 초록 | 40~60대 |
| 교육 | 27 | 보라 | 20~30대 |
| 뷰티 | 26 (Howto) | 빨강 | 10~30대 |
| 먹방 | 26 (Howto/Food) | 청록 | 20~40대 |
| 여행 | 19 | 하늘 | 30~50대 |
| IT | 28 (Science) | 슬레이트 | 20~40대 |

# 4. 기술 스택

| 레이어 | 기술 | 이유 |
| --- | --- | --- |
| 프론트엔드 | HTML5 + CSS3 + Vanilla JS | 프레임워크 없이 빠른 개발, 정적 파일 배포 가능 |
| 백엔드 | FastAPI (Python 3.11+) | 비동기 지원, YouTube API 연동 최적 |
| YouTube API | google-api-python-client | 공식 SDK, 쿼타 관리 내장 |
| 캐시 | Redis (또는 파일 캐시) | 1시간 캐시로 반복 API 호출 차단 |
| DB (스냅샷) | SQLite | 구독자 증가율 계산용 일별 스냅샷 저장 |
| 스케줄러 | APScheduler | 매일 09:00 자동 수집 + 스냅샷 저장 |
| 서버 | Oracle Cloud Free Tier (Ubuntu 22.04) | 영구 무료 서버 |
| 배포 | Nginx + uvicorn | 정적 파일 서빙 + FastAPI 프록시 |

# STEP 1 — 정적 UI 구현 (샘플 HTML)

목표: 확정된 UI 샘플을 기반으로 HTML/CSS/JS 정적 페이지를 완성한다. 이 단계에서는 모든 데이터가 JS 내장 샘플이며 API 연동은 없다.

📌  선행 조건: VS Code + Live Server 확장 설치 / 샘플 HTML 파일 참조

| # | 작업 항목 및 설명 | 상태 |
| --- | --- | --- |
| 1-1 | 프로젝트 폴더 구조 생성 frontend/ backend/ docs/ 폴더 + .gitignore + README.md | ☐ 미완료 |
| 1-2 | 헤더바 구현 로고, 갱신 시각, ↻ 최신뉴스 갱신 버튼, 스피너 애니메이션 | ☐ 미완료 |
| 1-3 | 4개 탭 메뉴 구현 인기 영상 순위 / 구독자 순위 / 구독자 증가율 / 연령대 분석 | ☐ 미완료 |
| 1-4 | 인기 영상 탭 — 필터 구현 일간·주간·월간 / 10개 카테고리 필터 pill 버튼 | ☐ 미완료 |
| 1-5 | 1위 인라인 플레이어 구현 썸네일 + 재생버튼 → 클릭 시 YouTube embed iframe 교체 | ☐ 미완료 |
| 1-6 | 2~10위 리스트 구현 썸네일(실제 ytimg.com) + 제목 + 채널 + 조회수 + 새 탭 링크 | ☐ 미완료 |
| 1-7 | 구독자 순위 탭 구현 채널 아바타 + 이름 + 구독자 수 + 총 조회수 / 정렬 전환 | ☐ 미완료 |
| 1-8 | 구독자 증가율 탭 구현 일·주·월 전환 / 증가수·증가율 / SVG 스파크라인 추세 | ☐ 미완료 |
| 1-9 | 연령대 분석 탭 구현 시청 비중 바차트 / 선호 콘텐츠 / 추천 영상 5건 | ☐ 미완료 |
| 1-10 | 다크모드 대응 CSS prefers-color-scheme 적용 | ☐ 미완료 |

💬  Claude Code 프롬프트 — STEP 1 — 정적 UI

지금까지 대화에서 확정된 KR 유튜브 트렌드 대시보드 UI를
완전한 standalone HTML 파일로 구현해줘.
파일: frontend/index.html (CSS·JS 모두 포함)
레이아웃:
- 헤더: 로고(빨간 사각형+아이콘) + 갱신시각 + 갱신버튼
- 탭: 인기 영상 순위 / 구독자 순위 / 구독자 증가율 / 연령대 분석
- 인기 영상 탭:
  - 필터: 일간|주간|월간 + 전체|음악|게임|엔터|뉴스|교육|뷰티|먹방|여행|IT
  - 2단 그리드: 왼쪽=1위 인라인 플레이어, 오른쪽=2~10위 리스트
  - 1위 플레이 클릭 → YouTube embed iframe으로 교체 (autoplay)
  - 2~10위 클릭 → 새 탭으로 youtube.com 이동
  - 카테고리별 독립 데이터 10건씩 (전체·음악·게임·엔터·뉴스·교육·뷰티·먹방·여행·IT)
- 구독자 순위: 채널 아바타 + TOP 10 테이블
- 구독자 증가율: 일·주·월 전환 + SVG 스파크라인
- 연령대 분석: 2컬럼(시청비중 + 선호콘텐츠) + 추천영상 5건
스타일: 흰 배경, 0.5px 테두리, 라운드 코너, 다크모드 지원
데이터: JS 내장 샘플 (실제 YouTube video ID 포함)

✅  완료 기준 (Gate Check)

| ☐ | Live Server로 실행 시 4개 탭 모두 정상 렌더링 |
| --- | --- |
| ☐ | 카테고리 필터 클릭 → 해당 카테고리 독립 데이터 10건 표시 |
| ☐ | 1위 재생 버튼 클릭 → YouTube embed 인라인 재생 시작 |
| ☐ | 2~10위 클릭 → 새 탭으로 유튜브 정상 이동 |
| ☐ | 일·주·월 전환 → 구독자 증가율 데이터 교체 |
| ☐ | 연령대 필터 클릭 → 선호 콘텐츠 + 추천 영상 갱신 |
| ☐ | 다크모드에서 모든 텍스트 가독성 확인 |

# STEP 2 — YouTube API 연동 (인기 영상)

목표: FastAPI 백엔드를 구축하고 YouTube Data API v3로 실제 한국 인기 영상을 수집해 프론트엔드에 연결한다.

📌  선행 조건: STEP 1 Gate Check 전부 통과 / Google Cloud 프로젝트 + API 키 발급

| # | 작업 항목 및 설명 | 상태 |
| --- | --- | --- |
| 2-1 | Google Cloud 프로젝트 생성 YouTube Data API v3 활성화 + API 키 발급 + .env 저장 | ☐ 미완료 |
| 2-2 | FastAPI 앱 기본 구조 backend/main.py — CORS 설정 + /health 엔드포인트 | ☐ 미완료 |
| 2-3 | YouTube API 래퍼 구현 backend/youtube_client.py — videos.list 호출 함수 | ☐ 미완료 |
| 2-4 | GET /api/videos 구현 ?cat=all&period=daily 파라미터 → mostPopular + regionCode=KR | ☐ 미완료 |
| 2-5 | 파일 캐시 구현 cache/{cat}_{period}.json 저장 / 1시간 유효기간 확인 | ☐ 미완료 |
| 2-6 | 프론트엔드 fetch 연결 JS 샘플 데이터 → fetch('/api/videos') 교체 | ☐ 미완료 |
| 2-7 | 쿼타 소비량 확인 Google Cloud Console → API 사용량 확인 | ☐ 미완료 |

💬  Claude Code 프롬프트 — STEP 2 — YouTube API 인기 영상

backend/main.py와 backend/youtube_client.py를 구현해줘.
[youtube_client.py]
from googleapiclient.discovery import build
import json, os, time
CATEGORY_MAP = {
  "all": "",    "music": "10", "game": "20",
  "ent": "24",  "news": "25",  "edu": "27",
  "beauty": "26","food": "26", "travel": "19", "it": "28"
}
CACHE_DIR = "cache/"
CACHE_TTL = 3600  # 1시간
def get_popular_videos(cat="all", period="daily", max_results=10):
    cache_path = f"{CACHE_DIR}{cat}_{period}.json"
    # 캐시 유효 확인
    if os.path.exists(cache_path):
        if time.time() - os.path.getmtime(cache_path) < CACHE_TTL:
            return json.load(open(cache_path))
    youtube = build("youtube","v3",developerKey=os.getenv("YOUTUBE_API_KEY"))
    params = dict(part="snippet,statistics",chart="mostPopular",
                  regionCode="KR",maxResults=max_results)
    if CATEGORY_MAP.get(cat):
        params["videoCategoryId"] = CATEGORY_MAP[cat]
    res = youtube.videos().list(**params).execute()
    items = [{"id":v["id"],"title":v["snippet"]["title"],
               "channel":v["snippet"]["channelTitle"],
               "views":v["statistics"].get("viewCount","0"),
               "categoryId":v["snippet"]["categoryId"]}
             for v in res.get("items",[])]
    os.makedirs(CACHE_DIR, exist_ok=True)
    json.dump(items, open(cache_path,"w"), ensure_ascii=False)
    return items
[main.py]
from fastapi import FastAPI
from fastapi.middleware.cors import CORSMiddleware
from youtube_client import get_popular_videos
app = FastAPI()
app.add_middleware(CORSMiddleware, allow_origins=["*"], ...)
@app.get("/api/videos")
def videos(cat:str="all", period:str="daily"):
    return get_popular_videos(cat, period)
실행: uvicorn main:app --reload --port 8000

✅  완료 기준 (Gate Check)

| ☐ | uvicorn 실행 후 /docs 접속 성공 |
| --- | --- |
| ☐ | GET /api/videos?cat=all&period=daily → 실제 한국 영상 10건 반환 |
| ☐ | GET /api/videos?cat=music → 음악 카테고리 영상 반환 |
| ☐ | 두 번째 호출 시 캐시 사용 (응답 속도 차이 확인) |
| ☐ | 프론트엔드에서 실제 영상 제목·썸네일 표시 |
| ☐ | Google Cloud Console 쿼타 소비량 30유닛 이하 확인 |

# STEP 3 — 구독자 순위 & 증가율 연동

목표: 한국 주요 채널 구독자 수를 수집하고 SQLite에 일별 스냅샷을 저장해 증가율을 계산한다.

📌  선행 조건: STEP 2 Gate Check 전부 통과

| # | 작업 항목 및 설명 | 상태 |
| --- | --- | --- |
| 3-1 | 추적 채널 ID 목록 파일 작성 config/channels.json — 한국 주요 채널 50개 ID 목록 | ☐ 미완료 |
| 3-2 | GET /api/channels 구현 channels.list 50개 배치 1회 → 구독자·조회수 반환 | ☐ 미완료 |
| 3-3 | SQLite DB 구조 생성 snapshots(id, channel_id, subscribers, views, created_at) | ☐ 미완료 |
| 3-4 | 스냅샷 저장 함수 구현 매일 09:00 실행 → 전체 채널 현재 구독자 수 DB 저장 | ☐ 미완료 |
| 3-5 | GET /api/growth 구현 ?period=daily¦weekly¦monthly → DB 과거값 - 현재값 계산 | ☐ 미완료 |
| 3-6 | APScheduler 스케줄러 연결 startup 이벤트에 매일 09:00 수집 태스크 등록 | ☐ 미완료 |
| 3-7 | 프론트엔드 증가율 탭 연결 JS 샘플 → fetch('/api/growth?period=daily') 교체 | ☐ 미완료 |

💬  Claude Code 프롬프트 — STEP 3 — 구독자 & 증가율

backend/channel_tracker.py와 /api/channels, /api/growth를 구현해줘.
[channel_tracker.py]
import sqlite3, json
from googleapiclient.discovery import build
CHANNELS_FILE = "config/channels.json"  # [{id, name}] 목록
DB_PATH = "data/snapshots.db"
def init_db():
    conn = sqlite3.connect(DB_PATH)
    conn.execute("""CREATE TABLE IF NOT EXISTS snapshots
      (id INTEGER PRIMARY KEY, channel_id TEXT,
       subscribers INTEGER, views INTEGER, created_at DATE)""")
    conn.commit(); conn.close()
def fetch_and_save_snapshots():
    channels = json.load(open(CHANNELS_FILE))
    ids = [c["id"] for c in channels]
    # 50개 배치 1회 호출 = 1유닛
    youtube = build("youtube","v3",developerKey=...)
    res = youtube.channels().list(
        part="statistics", id=",".join(ids[:50])
    ).execute()
    conn = sqlite3.connect(DB_PATH)
    from datetime import date
    today = str(date.today())
    for item in res["items"]:
        conn.execute("INSERT INTO snapshots VALUES (NULL,?,?,?,?)",
          (item["id"],
           int(item["statistics"]["subscriberCount"]),
           int(item["statistics"]["viewCount"]), today))
    conn.commit(); conn.close()
def get_growth(period="daily"):
    days = {"daily":1,"weekly":7,"monthly":30}[period]
    conn = sqlite3.connect(DB_PATH)
    # 오늘 vs N일 전 비교 쿼리
    rows = conn.execute("""
      SELECT a.channel_id,
             a.subscribers - b.subscribers as gain,
             ROUND((a.subscribers - b.subscribers)*100.0/b.subscribers, 2) as rate
      FROM snapshots a JOIN snapshots b
      ON a.channel_id=b.channel_id
      WHERE a.created_at=date('now')
      AND b.created_at=date('now',?||' days')
      ORDER BY gain DESC LIMIT 10
    """, (f"-{days}",)).fetchall()
    conn.close()
    return [{"channel_id":r[0],"gain":r[1],"rate":r[2]} for r in rows]
[main.py 추가]
@app.get("/api/channels")
def channels(): return fetch_channels_list()
@app.get("/api/growth")
def growth(period:str="daily"): return get_growth(period)

✅  완료 기준 (Gate Check)

| ☐ | GET /api/channels → 구독자 기준 TOP 10 채널 반환 |
| --- | --- |
| ☐ | DB에 오늘 날짜 스냅샷 저장 확인 |
| ☐ | 2일 이상 데이터 쌓인 후 GET /api/growth → 증가량 반환 |
| ☐ | 프론트엔드 구독자 순위 탭 실제 데이터 표시 |
| ☐ | 프론트엔드 증가율 탭 일·주·월 전환 정상 동작 |

# STEP 4 — 서버 배포 & 자동화

목표: Oracle Cloud Free 서버에 배포하고 매일 자동 갱신 스케줄러를 운영한다.

📌  선행 조건: STEP 3 Gate Check 전부 통과 / Oracle Cloud 계정

| # | 작업 항목 및 설명 | 상태 |
| --- | --- | --- |
| 4-1 | Oracle Cloud Free Tier VM 생성 Ubuntu 22.04, VM.Standard.E2.1.Micro, Always Free | ☐ 미완료 |
| 4-2 | 서버 환경 구성 Python 3.11, Nginx, pip install -r requirements.txt | ☐ 미완료 |
| 4-3 | 코드 배포 및 .env 설정 git clone + .env에 YOUTUBE_API_KEY 입력 | ☐ 미완료 |
| 4-4 | systemd 서비스 등록 yttrends.service — 서버 재시작 시 자동 실행 | ☐ 미완료 |
| 4-5 | Nginx 리버스 프록시 설정 / → index.html / /api → uvicorn:8000 | ☐ 미완료 |
| 4-6 | 초기 DB 스냅샷 수동 실행 python -c 'from channel_tracker import *; fetch_and_save_snapshots()' | ☐ 미완료 |
| 4-7 | E2E 최종 검증 실제 서버 URL에서 전체 기능 동작 확인 | ☐ 미완료 |

💬  Claude Code 프롬프트 — STEP 4 — 서버 배포

배포를 위한 파일 3개를 만들어줘.
1. deploy.sh
   - apt update && apt install -y python3.11 nginx git
   - git clone {repo} && cd yttrends
   - pip install -r requirements.txt
   - .env 파일 생성 안내 출력
2. yttrends.service (systemd)
   [Unit] Description=YT Trends Dashboard
   [Service]
   WorkingDirectory=/home/ubuntu/yttrends/backend
   ExecStart=/usr/bin/uvicorn main:app --host 0.0.0.0 --port 8000
   Restart=always
3. nginx.conf
   server {
     listen 80;
     location / { root /home/ubuntu/yttrends/frontend; }
     location /api { proxy_pass http://127.0.0.1:8000; }
   }
4. requirements.txt 최종 버전
   fastapi, uvicorn, google-api-python-client,
   google-auth, apscheduler, python-dotenv

✅  완료 기준 (Gate Check)

| ☐ | 서버 IP/도메인 접속 시 대시보드 정상 렌더링 |
| --- | --- |
| ☐ | 실제 한국 인기 영상 TOP 10 표시 |
| ☐ | 서버 reboot 후 자동 실행 확인 |
| ☐ | 매일 09:00 스냅샷 저장 로그 확인 |
| ☐ | Google Cloud Console 일 쿼타 소비량 200유닛 이하 확인 |

# STEP 5 — 고도화 & 안정화

목표: UX 개선 및 에러 처리를 강화하고 모니터링 체계를 구축한다.

📌  선행 조건: STEP 4 Gate Check 전부 통과 / 최소 3일 운영 후 진행

| # | 작업 항목 및 설명 | 상태 |
| --- | --- | --- |
| 5-1 | 로딩 스켈레톤 UI API 응답 대기 중 썸네일 플레이스홀더 표시 | ☐ 미완료 |
| 5-2 | 에러 처리 강화 API 실패 시 캐시 데이터 폴백 + 사용자 안내 메시지 | ☐ 미완료 |
| 5-3 | 쿼타 모니터링 알림 일 8,000유닛 초과 시 이메일/슬랙 알림 | ☐ 미완료 |
| 5-4 | 채널 목록 관리 UI 관리자용 채널 추가/삭제 간단 UI (선택사항) | ☐ 미완료 |
| 5-5 | OG 태그 & SEO <meta og:title/description/image> 설정 | ☐ 미완료 |
| 5-6 | 모바일 반응형 최적화 breakpoint 600px 이하 레이아웃 조정 | ☐ 미완료 |
| 5-7 | 성능 측정 Lighthouse 점수 90+ 목표 | ☐ 미완료 |

# 6. 전체 진행 현황 대시보드

| Phase | STEP | 내용 | 기간 | Gate | 완료일 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Phase 1 | STEP 1 | 정적 UI 구현 (샘플 HTML) | 1주차 | ☐ |  |
| Phase 1 | STEP 2 | YouTube API — 인기 영상 연동 | 2주차 | ☐ |  |
|  | ── Phase 1 완료 ── | 실제 인기 영상 데이터 표시 | 2주차 말 |  |  |
| Phase 2 | STEP 3 | 구독자 순위 & 증가율 연동 | 3주차 | ☐ |  |
| Phase 2 | STEP 4 | 서버 배포 & 자동화 | 4주차 | ☐ |  |
| Phase 2 | STEP 5 | 고도화 & 안정화 | 5주차 | ☐ |  |
|  | ── 전체 완료 ── | 운영 서비스 오픈 | 5주차 말 |  |  |

💡  STEP 1~2만 완료해도 실제 YouTube API 데이터로 동작하는 인기 영상 대시보드가 완성됩니다. STEP 3~5는 증가율 분석과 운영 안정화 단계입니다.

| 항목 | 목표값 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 일 API 쿼타 소비 | 200유닛 이하 | 10,000유닛의 2% |
| 페이지 로드 속도 | 2초 이내 | 캐시 적중 시 0.5초 |
| 1위 영상 재생 | 클릭 후 1초 내 시작 | YouTube embed autoplay |
| 월 서버 운영 비용 | $0 | Oracle Cloud Free Tier |
| 데이터 갱신 주기 | 1시간 (인기 영상) / 1일 (구독자) | APScheduler 자동화 |

⚠️  저작권 및 이용약관: YouTube API는 Google API Services 이용약관을 따릅니다. 수집한 데이터를 재배포하거나 상업적으로 판매하는 것은 금지됩니다.

© 2026  KR 유튜브 트렌드 대시보드 PRD v1.0  —  바이브 코딩 에디션